| # TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI # Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bộ môn Công nghệ Phần mềm | Mẫu số 01/ĐTĐH |
| --- | --- |

## ĐỀ CƯƠNG

Thời gian: 12 tuần,  từ  /  /  đến  /  /

Chương trình đào tạo : Cử nhân

Cao đẳng [  ]  Tại chức/KS2 [  ] Cử nhân [ x ]  Kỹ sư [   ] Cao học [   ]

Khác[   ]: ….

Loại hình : PR2

BTL [  ]  PR1 [  ]  PR2 [ x ] ĐA [  ]  ĐATN ĐH [   ] LVTN CH [   ]

Khác [  ]: ….

| Họ và tên sinh viên: Lê Vũ Hương Lan Lớp: Khoa học máy tính 06 Điện thoại: 0365500498 Email: lan.lvh235134@sis.hust.edu.vn |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cơ sở thực tập: Tên cơ quan: Địa chỉ: Điện thoại: Người liên hệ: Điện thoại: Cơ sở thực tập: |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn (Học hàm, học vị): Lê Đức Trung Điện thoại: NR :090 3 215 581 Mobile: Email: trungld@soict.hust.edu.vn Nơi công tác: Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện CNTT&TT, ĐH Bách Khoa HN Giáo viên đồng hướng dẫn (Học hàm, học vị): Điện thoại: NR Mobile: Email: Nơi công tác: |  |  |
| Nội dung thực tập: Loại hình: Ph.Triển Ứng dụng [ x ] Nghiên cứu [ x ] Tìm hiểu Công nghệ[ x ] Khác [ ] Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống tạo báo cáo chạy nền theo yêu cầu sử dụng FastAPI, Celery và Redis. |  |  |
| Mục đích yêu cầu: Nghiên cứu cơ chế xử lý bất đồng bộ trong hệ thống thông tin hiện đại, cụ thể là mô hình API – Queue – Worker. Tìm hiểu và triển khai hàng đợi tác vụ phân tán sử dụng Celery và Redis. Xây dựng hệ thống tạo báo cáo chạy nền theo yêu cầu, giúp các tác vụ nặng không làm chậm API chính. Tìm hiểu cơ chế theo dõi trạng thái tác vụ, cập nhật tiến độ xử lý, retry khi lỗi và quản lý kết quả đầu ra. Đánh giá khả năng mở rộng của hệ thống khi tăng số lượng worker xử lý đồng thời. |  |  |
| Dự kiến kết quả: Một hệ thống backend chạy gồm: API nhận yêu cầu tạo báo cáo Redis làm broker/result backend Celery worker xử lý tác vụ nền API kiểm tra trạng thái job API tải file báo cáo kết quả Sản phẩm cho phép: Tạo báo cáo CSV theo yêu cầu Theo dõi trạng thái PENDING / PROGRESS / SUCCESS / FAILURE Tải file CSV sau khi xử lý xong Có khả năng mô phỏng lỗi và thử nghiệm cơ chế retry. Có số liệu đánh giá cơ bản về thời gian xử lý và khả năng mở rộng khi chạy nhiều worker. |  |  |
| Nội dung công việc: Công việc 1: Tìm hiểu tổng quan về kiến trúc xử lý bất đồng bộ, hàng đợi tác vụ, mô hình producer-consumer, Celery và Redis. Công việc 2: Phân tích yêu cầu hệ thống tạo báo cáo chạy nền, xác định luồng xử lý và thiết kế kiến trúc tổng thể. Công việc 3: Xây dựng API bằng FastAPI để tiếp nhận yêu cầu tạo báo cáo và trả về task_id. Công việc 4: Xây dựng Celery worker để xử lý tác vụ tạo báo cáo CSV ở chế độ nền. Công việc 5: Xây dựng chức năng theo dõi trạng thái tác vụ và tiến độ xử lý. Công việc 6: Xây dựng chức năng tải file báo cáo sau khi xử lý thành công. Công việc 7: Bổ sung cơ chế retry khi lỗi và thử nghiệm các kịch bản lỗi giả lập. Công việc 8: Thử nghiệm hệ thống với các kích thước báo cáo khác nhau và đánh giá thời gian xử lý. Công việc 9: Viết báo cáo tổng kết, chuẩn bị slide và demo chương trình. |  |  |
| Công cụ phát triển: Ngôn ngữ lập trình: Python 3 Môi trường phát triển: FastAPI Celery Redis Uvicorn Visual Studio Code Windows + WSL Ubuntu Git/GitHub |  |  |
| Lịch trình thực hiện (Bám sát nội dung công việc): Tuần 1: Nhận công việc, xác định đề tài, tìm hiểu yêu cầu, viết đề cương, lập kế hoạch thực hiện, nộp đề cương. Tuần 2: Tìm hiểu FastAPI, Redis, Celery; cài đặt môi trường phát triển; kiểm tra kết nối Redis. Tuần 3: Thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng cấu trúc project và cấu hình Celery/Redis. Tuần 4: Xây dựng API tạo tác vụ tạo báo cáo và API kiểm tra trạng thái job. Tuần 5: Xây dựng worker xử lý nền bằng Celery. Tuần 6: Cài đặt chức năng tạo báo cáo CSV và lưu file kết quả. Tuần 7: Cài đặt chức năng tải file báo cáo và hoàn thiện luồng xử lý end-to-end. Tuần 8: Bổ sung cơ chế cập nhật tiến độ xử lý và hiển thị trạng thái task. Tuần 9: Bổ sung cơ chế retry khi lỗi, mô phỏng lỗi để kiểm thử tính ổn định của hệ thống. Tuần 10: Thử nghiệm hệ thống với các bộ dữ liệu có kích thước khác nhau; đánh giá hiệu năng với 1 worker và nhiều worker. Tuần 11: Hoàn thiện báo cáo kết quả công việc, chuẩn bị slide, hoàn thiện demo chương trình. Tuần 12: Nộp báo cáo kết quả, bảo vệ kết quả (slide + demo chương trình). |  |  |
| Đề nghị của sinh viên (nếu có): |  |  |
| Ngày nộp Đề cương: Ngày nộp Báo cáo kết quả: ### Ngày bảo vệ kết quả: |  |  |
| Ý kiến phê duyệt của giáo viên hướng dẫn về nội dung Đề cương: |  |  |
| Chữ ký của Giáo viên HD ### Ngày tháng năm | # Xác nhận của Bộ môn Ngày tháng năm | Xác nhận của Viện Ngày tháng năm |

Lưu ý: 1)Thời hạn nộp đề cương cho GVHD: Sau 1 tuần kể từ ngày bắt đầu thực tập theo quy định của Trường.

2) Trong trường hợp Thầy/Cô giáo hướng dẫn đi công tác đột xuất, sinh viên phải liên hệ với Thầy/Cô để làm Đề cương, nộp cho Bộ môn đúng thời hạn như trong Lưu ý 1. Sinh viên phải báo cáo ngay với Bộ môn về việc này và nộp đề cương ngay cả khi chưa có chữ ký xác nhận của Thầy/Cô. Khi Thầy/Cô về phải lấy xác nhận.

3)Thời hạn Nộp báo cáo và Bảo vệ kết quả: theo quy định của trường (tuần n trong lịch trình thực hiện) hoặc do Thầy/Cô thông báo.

4)Quá thời hạn ghi trong Lưu ý 3, theo quy định Kết quả sẽ coi là 0 (không) điểm.